|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Inicio | Fin | Hora | Integrante |
| 1. Seleccionar metodología de trabajo en equipo, y organizar las reuniones de avances con asesores y en el equipo | 31-08-15 | 31-08-15 | 20 | Todos |
| 1. Investigación acerca de las diferentes áreas del proyecto | 1-09-15 | 1-09-15 | 28 | Todos |
| 1. Identificación de recursos materiales y tecnológicos | 2-09-15 | 2-09-15 | 20 | Todos |
| 1. Costeo de estructura del Dron | 3-09-15 | 3-09-15 | 24 | Todos |
| 1. Establecer requerimientos específicos | 3-09-15 | 3-09-15 | 8 | Todos |
| 1. Adquirir conocimientos acerca del ABC de la salud | 4-09-15 | 4-09-15 | 8 | Todos |
| 1. Conocer el protocolo de auxilio en caso de emergencias viales | 4-09-15 | 5-09-15 | 40 | Todos |
| 1. Adquirir conocimientos acerca de Arduino | 5-09-15 | 8-09-15 | 40 | Todos |
| 1. Adquirir conocimientos acerca de la funcionalidad de los drones y realización de pruebas. | 8-09-15 | 10-09-15 | 100 | Todos |
| 1. Adquirir conocimientos acerca del armado de los drones | 11-09-15 | 11-09-15 | 32 | Todos |
| 1. Diseño de la base datos (modelo entidad-relación) | 12-09-15 | 12-09-15 | 20 | Todos |
| 1. Crear la base de datos en el servidor | 14-09-15 | 14-09-15 | 4 | Angel |
| 1. Realización de diagramas UML | 14-09-15 | 15-09-15 | 14 | Zayra |
| 1. Realizar el diseño de las interfaces de la página web | 14-09-15 | 15-09-15 | 24 | Daniela |
| 1. Diseño de la intranet | 14-09-15 | 14-09-15 | 3 | Xochitl |
| 1. Realizar Front-end de la página web | 16-09-15 | 8-10-15 | 400 | Zayra  Daniela |
| 1. Pruebas y correcciones de Front-End | 8-10-15 | 14-10-15 | 100 | Zayra  Daniela |
| 1. Programación de tarjeta Arduino | 15-10-15 | 24-10-15 | 200 | Zayra y Daniela |
| 1. Pruebas Arduino | 26-10-15 | 31-10-15 | 50 | Zayra y Daniela |
| 1. Instalación del servidor | 14-09-15 | 14-09-15 | 6 | Angel |
| 1. Realizar Back-end de la página web | 17-09-15 | 19-10-15 | 700 | Xochitl  Angel |
| 1. Pruebas y correcciones de Back-End | 19-09-15 | 24-10-15 | 100 | Xochitl  Angel |
| 1. Configuración de la intranet | 26-10-15 | 26-10-15 | 5 | Xochitl |
| 1. Programación del micrófono y cámara en Arduino | 26-10-15 | 26-10-15 | 5 | Xochitl |
| 1. Pruebas Arduino | 27-10-15 | 27-10-15 | 5 | Xochitl |
| 1. Simular motores en Arduino | 02-11-15 | 03-11-15 | 10 | Daniela |
| 1. Pruebas Arduino | 03-11-15 | 04-11-15 | 10 | Daniela |
| 1. Simular sensores en Arduino | 05-11-15 | 06-11-15 | 10 | Daniela |
| 1. Pruebas Arduino | 06-11-15 | 07-11-15 | 10 | Daniela |
| 1. Envió de información de Arduino a la página web | 02-11-15 | 03-11-15 | 15 | Zayra |
| 1. Pruebas Arduino | 03-11-15 | 04-11-15 | 10 | Zayra |
| 1. Configuración del dispositivo móvil | 04-11-15 | 06-11-15 | 25 | Zayra |
| 1. Realizar conexión entre la tarjeta arduino y la página web | 09-11-15 | 11-11-15 | 40 | Xochitl y Angel |
| 1. Pruebas Arduino | 11-11-15 | 12-11-15 | 10 | Xochitl y Angel |
| 1. Configuración del servidor | 13-11-15 | 17-11-15 | 40 | Todos |
| 1. Realizar pruebas y corregir errores | 18-11-15 | 21-11-15 | 100 | Todos |
| 1. Reuniones con equipo | 31-08-15 | 30-11-15 | 84 | Todos |
| 1. Reuniones con asesores internos | 31-08-15 | 30-11-15 | 20 | Todos |
| 1. Reuniones con asesores externos | 31-08-15 | 30-11-15 | 12 | Todos |
| 1. Realizar reporte final | 23-11-15 | 24-11-15 | 48 | Todos |